建筑节能以奖代补资金项目

2017年度绩效自评报告（初稿）

一、 基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实科学发展观，切实转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现节能减排约束性目标，积极应对全球气候变化，建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平，改善人民生活质量，2013年1月1日，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》（国办发[2013]1号），提出新时期内建筑节能工作的十大重点任务。省人民政府出台了《湖北省绿色建筑行动实施方案》(鄂政办发[2013]59号)，省建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室印发了《关于贯彻落实湖北省绿色建筑行动实施方案的通知》(鄂建墙办[2013]6号)，都对我省建筑节能工作提出更新更高的要求。

根据《关于印发<湖北省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展目标任务分解方案>和<湖北省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核管理办法>的通知》(鄂建墙[2016]3号),将我省“十三五”建筑节能工作目标按年度分解到各市州，各市州再分解到所辖县市区。每年初，依据《湖北省“十三五”建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核管理办法》，按照层级管理原则，各市州对所辖县市区上年度目标责任完成情况进行考核，省对各市州上年度目标责任完成情况进行考核，最后形成对全省90个县级管理单位的考核结果。依据考核结果，同时考虑省政府的年度重点支持计划及其他相关考核，综合评选前30个县级管理单位政府进行转移支付。

（二）项目资金服务对象和使用范围

奖补资金由市县住房城乡建设部门按照推进建筑节能工作的要求，会同财政部门提出资金使用计划，报送市县政府批准同意后统筹安排，集中用于建筑节能的有关方面。包括：建筑节能能力建设、绿色建筑推广应用、可再生能源建筑应用、绿色建材推广应用和公共建筑节能工作。

（三）年度项目经费预算

2017年度项目经费预算总额2000万元，财政公共预算全额拨款。《省财政厅关于下达2017年省级建筑节能以奖代补资金的通知》（鄂财财建发[2017]189号）下达年度项目资金拨付通知。

（四）年度项目绩效目标

根据预算绩效管理工作要求，项目的实施制定的年度绩效目标为：2017年度新增建筑节能能力71.73万吨标准煤，新建建筑严格执行建筑节能标准；可再生能源建筑应用1550万m2；发展绿色建筑1100万m2。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价工作组织

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）的要求与安排，省住建厅积极组织开展2017年财政支出绩效评价工作，下发了《关于2018年开展省级住建类以奖代补资金绩效评价工作的通知》，由厅计财处牵头项目责任处室，成立绩效评价工作领导小组。同时本次绩效自我评价工作委托第三方机构湖北恒信会计师事务有限公司全程参与。

（二）评价工作实施

1、成立评价工作小组。根据省住建厅委托的本次项目绩效评价工作内容，湖北恒信会计师事务有限公司成立本次项目绩效评价工作组，明确绩效评价工作的目的、任务及要求等。

2、制定评价工作实施方案。按照评价工作目的及要求，评价工作小组制定本次评价工作实施方案，拟定收集项目实施相关资料，评价方式方法。

3、现场核查。以目标考核为导向，按照评价工作实施方案，绩效评价工作小组深入项目单位现场核查项目资金管理与使用情况，项目建设及管理情况。本次现场核查按照省住建厅《关于对2017年省级住建类以奖代补资金绩效开展现场评价工作的通知》（鄂建函〔2018〕729号）要求，抽取新洲区、黄陂区、松滋市、应城市、黄冈市本级、蕲春县、黄梅县、咸宁市本级、嘉鱼县、崇阳县等10个样本资金使用单位，涉及资金600万元。

4、评价资料整理分析。评价工作小组对各项目单位按通知要求收集的项目及资金管理资料进行整理、统计、分析。总结经验和成绩，找出问题及不足，为完成绩效自评报告提供基础信息材料。

5、绩效自评报告的完成与提交。根据评价基础信息资料的整理结果，对照项目建设管理要求和年度绩效目标及工作任务进行分析评价，得出评价结论，完成评价报告并提交省住建厅绩效评价工作领导小组审核通过定稿。

三、综合评价结论

经综合分析评价，2017年度省建筑节能以奖代补资金项目立项建设符合国家产业政策及我省建筑节能与绿色建筑发展事业的需求。项目立项规范，依据合理；绩效目标明确具体；资金分配方案科学、合理可行，分配程序公开、公正、公平，项目专项资金计划执行到位。

通过各资金使用单位提交的绩效自查报告分析，结合现场核查情况，项目资金管理制度健全，资金的管理与使用基本规范，资金的审批拨付程序和手续完备。但极个别资金单位存在专项资金被挪作他用问题（崇阳县将奖补资金10万元用作部门工资福利性支出，弥补经费不足）。

项目总体绩效目标完成或超额完成预期目标。但部分市县政府及相关管理部门绩效管理意识不强，年度项目实施工作推进迟缓，资金利用率偏低，项目实施效果难以即时并充分体现。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

（1）项目资金下拨。项目资金年度预算总额2000万元，2017年8月21日，经省政府同意，省财政厅《关于下达2017年省级建筑节能以奖代补资金的通知》（鄂财建发[2017]189号），要求各地财政部门与住建部门密切协作，加快资金使用和项目实施的监督管理，加快资金执行和项目建设进度，提高资金使用效益。

2017年省级建筑节能以奖代补资金支出预算表

单位：万元

| 资金安排地区 | 安排金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2000 |  |
| 一、武汉市 | 203 |  |
| 新洲区 | 64 | 样本单位 |
| 黄陂区 | 139 | 样本单位 |
| 二、黄石市 | 111 |  |
| 市本级 | 111 |  |
| 三、十堰市 | 35 |  |
| 丹江口市 | 35 |  |
| 四、荆州市 | 50 |  |
| 松滋市 | 50 | 样本单位 |
| 五、宜昌市 | 32 |  |
| 秭归县 | 32 |  |
| 六、襄阳市 | 236 |  |
| 市本级 | 156 |  |
| 老河口市 | 44 |  |
| 枣阳市 | 36 |  |
| 七、鄂州市 | 40 |  |
| 八、荆门市 | 231 |  |
| 市本级 | 185 |  |
| 钟祥市 | 46 |  |
| 九、孝感市 | 165 |  |
| 孝南区 | 38 |  |
| 孝昌县 | 43 |  |
| 应城市 | 41 | 样本单位 |
| 汉川市 | 43 |  |
| 十、黄冈市 | 340 |  |
| 市本级 | 124 | 样本单位 |
| 红安县 | 53 |  |
| 麻城市 | 60 |  |
| 蕲春县 | 36 | 样本单位 |
| 武穴市 | 30 |  |
| 黄梅县 | 37 | 样本单位 |
| 十一、咸宁市 | 287 |  |
| 市本级 | 99 | 样本单位 |
| 嘉鱼县 | 26 | 样本单位 |
| 赤壁市 | 45 |  |
| 通城县 | 46 |  |
| 崇阳县 | 71 | 样本单位 |
| 十二、随州市 | 36 |  |
| 广水市 | 36 |  |
| 十三、仙桃市 | 148 |  |
| 十四、天门市 | 86 |  |

（2）资金到位情况。根据各地上报资金绩效自查情况，结合实地核查结果，年度省级项目资金2000万元全额拨付到位，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

根据年度各地绩效自查上报结果，结合实地核查样本单情况统计，年度资金单位实际安排使用项目资金992.97万元，资金使用率49.65%，使用率偏低。明细情况如下表：

| 年度项目资金预算执行情况统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资金单位：万元 |  |
|  | 预算拨入 | 资金支持项目个数 | 项目实施情况 | 实际安排使用资金 |
| 一、武汉市 |  |  |  |  |
| 1.新洲区 | 64 |  | 项目计划中 | 0 |
| 2.黄陂区 | 139 | 3 | 两个项目已立项，一个项目未完工 | 60 |
| 二、黄石市 |  |  |  |  |
| 1.市本级 | 111 | 2 | 项目均竣工 | 18.97 |
| 三、十堰市 |  |  |  |  |
| 1.丹江口市 | 35 | 4 | 完工 | 35 |
| 四、荆州市 |  |  |  |  |
| 1.松滋市 | 50 | 1 | 项目正在实施中 | 0 |
| 五、宜昌市 |  |  |  |  |
| 1.秭归县 | 32 | 0 | 项目计划中 | 0 |
| 六、襄阳市 |  |  |  |  |
| 1.市本级 | 156 | 8 | 完工一个项目，七个项目均未完工。 | 0 |
| 2.老河口市 | 44 | 1 | 未完工 | 0 |
| 3.枣阳市 | 36 | 1 | 未完工 | 0 |
| 七、鄂州市 | 40 |  |  | 0 |
| 八、荆门市 |  |  |  |  |
| 1.市本级 | 185 | 20 | 项目计划中 | 185 |
| 2.钟祥市 | 46 | 1 | 完工 | 46 |
| 九、孝感市 |  |  |  |  |
| 1.孝南区 | 38 | 5 | 完工 | 38 |
| 2.孝昌县 | 43 | 6 | 完工 | 43 |
| 3.应城市 | 41 | 2 | 完工未验收 | 20 |
| 4.汉川市 | 43 | 2 | 完工 | 43 |
| 十、黄冈市 |  |  |  |  |
| 1.市本级 | 124 | 8 | 三个项目在建，五个完工 | 0 |
| 2.红安县 | 53 | 5 | 三个项目未完工 | 30 |
| 3.麻城市 | 60 | 8 | 五个项目已完工。三个项目未完工。 | 60 |
| 4.蕲春县 | 36 | 2 | 全部完工 | 36 |
| 5.武穴市 | 30 |  | 项目审批中 | 0 |
| 6.黄梅县 | 37 | 3 | 两个项目已完工，一个项目正在建设中 | 37 |
| 十一、咸宁市 |  |  |  |  |
| 1.市本级 | 99 | 10 | 全部完工，部分未验收 | 99 |
| 2.嘉鱼县 | 26 |  | 项目计划中 | 0 |
| 3.赤壁市 | 45 | 5 | 四个项目已完工，一个项目未完工 | 45 |
| 4.通城县 | 46 | 9 | 完工 | 46 |
| 5.崇阳县 | 71 | 5 | 全部完工验收 | 71 |
| 十二、随州市 |  |  |  |  |
| 1.广水市 | 36 | 6 | 四个项目已完工，一个项目正在申报，一个项目未完工。 | 0 |
| 十三、仙桃市 | 148 | 8 | 一个项目完工，七个项目未完工。 | 0 |
| 十四、天门市 | 86 | 5 | 部分项目未完工 | 80 |
| 合计 | 2000 | 130 | 96个项目完工 34个项目未完工 | 992.97 |

年度专项资金使用率低主要有几个方面的原因（具体原因详见报告附件2）：

（1）奖补资金支持的项目部分未完工，待项目完工验收后支付资金。根据统计，年度已落实的项目130个，目前已完工的项目96个，未完工的项目34个，完工率73.85%。

（2）部分已完工项目验收工作未及时跟进，影响资金的拨付。

（3）少数单位的项目主管理部门与财政部门对奖补资金的衔接工作做得不到位，造成资金到位晚，项目资金不能及时拨付使用。。比如新洲区、秭归县等，其中新洲区的住建部门甚至根本就不知道有此资金，直到检查组去的时候才知道，说明工作脱节严重。

（4）少数单位对专项资金拟支持项目审批工作时间长，效率低。比如荆门市本级、枣阳市、武穴市等，造成项目不能及时落实到位。

3、项目资金管理情况分析

根据《湖北省民用建筑节能条例》等文件精神，结合“十三五”全省建筑节能与绿色建筑发展的工作要求，2017年省财政厅、省住建厅对《湖北省建筑节能以奖代补资金管理暂行办法》进行了修订，经省政府同意，制定了《湖北省建筑节能以奖代补资金管理办法》，进一步明确了奖补资金的对象、奖补原则、资金的分配方法、资金的审核与拨付、资金的使用范围及资金的监督与管理。

根据各资金单位上报绩效自查结果，结合第三方绩效工作组实地核查情况，年度奖补资金省级财政及各相关市县政府项目资金管理部门，对项目专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，除极个资金单位存在专项资金被挪作他用外（崇阳县将奖补资金10万元用作部门工资福利性支出，弥补经费不足），其他资金单位尚未发现有违规使用资金问题，专项资金的使用均符合预算批复的用途。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、年度绩效目标总体完成情况

年度绩效目标均超预期完成。年度新增建筑节能能力87.7万吨标准煤，同比增长4.45%，完成年度目标的122%；新建建筑严格执行建筑节能标准；可再生能源建筑应用完成1871万m2，同比增长11.7%，是年度目标的120.7%；发展绿色建筑完成2450万m2，同比增长11.36%，是年度目标的222.7%。

2、产出指标完成情况分析

根据省建筑节能与墙体材料革新领导小组《关于2017年度全省建筑节能与绿色建筑发展目标任务完成情况及考核结果的通报》内容，年度项目绩效产出指标均实现或超预期实现目标值。具体情况如下：

年度绩效产出指标完成情况对比表

| 产出指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | "年新增 节能能力" | 71.73万吨 | 87.7万吨 |
|  | 可再生能源建筑应用面积 | 1550万m2 | 1871万m2 |
|  | 绿色建筑 | 1100万m2 | 2450万m2 |
|  | 执行65%节能标准居住建筑面积 | 3010万m2 | 4607万m2 |
|  | 执行50%节能标准公共建筑面积 | 3010万m2 | 1593万m2 |
| 成本指标 | "一星绿色建筑 增量成本" | "30～50 元/平米" | "30～50 元/平米" |
|  | "二星绿色建筑 增量成本" | "100～120 元/平米" | "100～120 元/平米" |
|  | "三星绿色建筑 增量成本" | 200～300元/平米 | 200～300元/平米 |

3、效益指标完成情况分析

根据省建筑节能与墙体材料革新领导小组《关于2017年度全省建筑节能与绿色建筑发展目标任务完成情况及考核结果的通报》内容，结合年度项目推进工作实际情况及近几年指标完成情况分析结果，年度项目绩效效益指标实现了预期。情况如下：

| 项目年度绩效效益指标完成情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| 经济效益 | "带动社 会投资" | 130亿元 | 完成 |
|  | "年减少CO2 排放能力" | 263万吨 | 321.56万吨 |
| 社会效益 | 资金转移支付办法公平透明，各单位对分配无异议 | 公平透明、无异议 | 公平透明、无异议 |

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

年度绩效目标完成或超额完成预期值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将本年度项目绩效评价结果与下一年度项目资金分配有效结合起来，将本年度的项目资金的使用效果及项目完成情况作为下一年度资金分配的一个重要指标来考核，奖优罚差。同时拟将评价结果在省住建厅门户网站予以公开，接受公众监督。

七、绩效评价工作经验、问题及建议

（一）绩效评价工作经验

1、加强资金使用单位绩效管理工作。针对资金使用绩效，对年度资金各使用单位开展绩效自查工作，全面了解年度各资金单位项目资金使用绩效，做到问效追责。

2、委托第三方机构全程参与绩效自评工作，做到过程透明，结果公平。

3、以结果为导向，将自评结果与下一年度奖补资金的安排挂钩，奖优罚差。

（二）存在的问题

1、项目资金使用率低。年度各资金单位实际安排使用项目资金992.97万元，资金使用率49.65%，使用率偏低。主要是项目推进工作滞后，表现在项目完工率不高、部分已完工项目验收工作未及时跟进、少数单位项目审批工作时间长，效率低。

2、少数单位的项目主管理部门与财政部门对奖补资金的衔接工作做得不到位，造成资金到位晚，项目资金不能及时拨付使用。比如新洲区、秭归县等，其中新洲区的住建部门甚至根本就不知道有此资金，直到检查组去的时候才知道，工作脱节严重。

3、极个别单位存在专项资金被挪作他用问题。如崇阳县住建部门将奖补资金中10万元用作部门工资福利性支出，弥补经费不足。

（三）建议和改进举措

1、加强资金绩效督查管理，提高资金使用效率。省市管理部门积极采取措施，全面协调，督促各资金使用单位在精细谋划、科学决策基础上，确保项目尽快落地建设。同时对年度项目实施工作全面的检查清理，加快项目竣工验收工作，及时拨付项目资金，提高资金使用效率。

2、督促奖补资金预算安排的市县财政部门与项目主管理部门之间的工作衔接，尤其是在资金的管理上，包括资金渠道来源、审批拨付及管理与使用等工作，及时拨付和使用资金。

3、加强项目专项资金的管理与使用。对年度违规使用资金的单位全省予以通报，在督促其整改的同时，按项目专项资金管理办法规定收回专项资金的使用权和下一年度资金的分配权。

附件1：2017年建筑节能以奖代补资金绩效目标自评表

附件2: 2017年建筑节能以奖代补资金预算执行情况表

湖北省住房和城乡建设厅

2018年7月22日