附件1

纳入2019年城镇老旧小区改造计划项目

开工情况表

| 序号 | 市州 | 新开工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（户） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 |
| 1 | 武汉市 | 171 | 171 | 100% | 52014 | 52014 | 100% |
| 2 | 黄石市 | 42 | 42 | 100% | 29031 | 29031 | 100% |
| 3 | 宜昌市 | 232 | 232 | 100% | 31578 | 31578 | 100% |
| 4 | 荆州市 | 57 | 57 | 100% | 13208 | 13208 | 100% |
| 5 | 荆门市 | 14 | 14 | 100% | 11715 | 11715 | 100% |
| 6 | 鄂州市 | 195 | 195 | 100% | 35456 | 35456 | 100% |
| 7 | 咸宁市 | 74 | 74 | 100% | 12089 | 12089 | 100% |
| 8 | 随州市 | 11 | 11 | 100% | 3801 | 3801 | 100% |
| 9 | 仙桃市 | 20 | 20 | 100% | 1442 | 1442 | 100% |
| 10 | 天门市 | 27 | 27 | 100% | 2724 | 2724 | 100% |
| 11 | 潜江市 | 13 | 13 | 100% | 4035 | 4035 | 100% |
| 12 | 神农架 | 1 | 1 | 100% | 315 | 315 | 100% |
| 13 | 黄冈市 | 85 | 82 | 96.47% | 12614 | 11942 | 94.67% |
| 14 | 襄阳市 | 168 | 157 | 93.45% | 32112 | 30251 | 94.20% |
| 15 | 恩施州 | 31 | 24 | 77.42% | 4950 | 4156 | 83.96% |
| 16 | 十堰市 | 128 | 71 | 55.47% | 17776 | 8389 | 47.19% |
| 17 | 孝感市 | 70 | 27 | 38.57% | 7611 | 4908 | 64.49% |
| 全省合计 |  | 1339 | 1218 | 90.96% | 272471 | 257054 | 94.34% |