附件3

纳入2020年城镇老旧小区改造计划项目

开工情况表

| 序号 | 市州 | 新开工改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 |
| 1 | 黄石市 | 89 | 68 | 76.40% | 29848 | 27069 | 90.69% |
| 2 | 随州市 | 112 | 61 | 54.46% | 14306 | 9046 | 63.23% |
| 3 | 神农架 | 2 | 1 | 50.00% | 275 | 90 | 32.73% |
| 4 | 宜昌市 | 299 | 122 | 40.80% | 36511 | 12291 | 33.66% |
| 5 | 荆门市 | 138 | 45 | 32.61% | 9575 | 3404 | 35.55% |
| 6 | 黄冈市 | 182 | 52 | 28.57% | 14067 | 5020 | 35.69% |
| 7 | 武汉市 | 76 | 19 | 25.00% | 39689 | 12763 | 32.16% |
| 8 | 潜江市 | 25 | 6 | 24.00% | 2251 | 640 | 28.43% |
| 9 | 恩施州 | 138 | 33 | 23.91% | 24241 | 4953 | 20.43% |
| 10 | 襄阳市 | 465 | 108 | 23.23% | 42904 | 14393 | 33.55% |
| 11 | 咸宁市 | 94 | 18 | 19.15% | 17834 | 1659 | 9.30% |
| 12 | 孝感市 | 143 | 12 | 8.39% | 24018 | 3750 | 15.61% |
| 13 | 十堰市 | 372 | 30 | 8.06% | 31816 | 4580 | 14.40% |
| 14 | 仙桃市 | 39 | 3 | 7.69% | 5230 | 885 | 16.92% |
| 15 | 荆州市 | 226 | 5 | 2.21% | 39888 | 2924 | 7.33% |
| 16 | 鄂州市 | 82 | 0 | 0.00% | 10470 | 0 | 0.00% |
| 17 | 天门市 | 50 | 0 | 0.00% | 2270 | 0 | 0.00% |
| 全省合计 | 2532 | 583 | 23.03% | 345193 | 103467 | 29.97% |