**附件1：**

**装配式混凝土建筑工程垂直运输补充预算定额（试行）**

**工作内容：**单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。 **计量单位**：100m2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | BZ-1 | BZ-2 | BZ-3 | BZ-4 | BZ-5 |
| 项目 |  | 檐高（m以内） |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| **全费用（元）** | **5658.37**  | **6333.02**  | **6617.41**  | **7211.50**  | **7786.79**  |
| 其中 | 人工费 | - | 325.52  | 465.68  | 471.76  | 477.04  |
| 材料费 | 487.94  | 499.06  | 510.03  | 551.44  | 583.29  |
| 机械费 | 2436.54  | 2426.40  | 2415.87  | 2670.80  | 2922.63  |
| 费用 | 2173.15  | 2454.44  | 2570.05  | 2802.85  | 3032.17  |
| 增值税 | 560.74  | 627.60  | 655.78  | 714.65  | 771.66  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00  | - | 0.493  | 0.706  | 0.715  | 0.723  |
| 技工 | 工日 | 142.00  | - | 1.973  | 2.822  | 2.859  | 2.891  |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75  | 650.585  | 665.417  | 680.041  | 735.247  | 777.722  |
| 机械 | 电动单筒快速卷扬机5kN | 台班 | 153.49  | 3.899  | 1.949  | - | - | - |
| 自升式塔式起重机2500kN·m | 台班 | 824.25  | 2.230  | 2.236  | 2.241  | 2.252  | 2.254  |
| 单笼施工电梯 提升质量1t 提升高度75m | 台班 | 285.66  | - | 0.979  | 1.959  | - | - |
| 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m | 台班 | 487.48  | - | - | - | 1.650  | 2.161  |
| 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88  | - | 1.176  | 2.351  | 2.640  | 2.920  |

**工作内容：**单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。 **计量单位**：100m2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | BZ-6 | BZ-7 | BZ-8 | BZ-9 |
| 项目 | 檐高（m以内） |
| 70 | 80 | 90 | 100 |
| **全费用（元）** | **8391.98**  | **8641.12**  | **8838.52**  | **8990.51**  |
| 其中 | 人工费 | 482.84  | 484.72  | 486.70  | 488.68  |
| 材料费 | 619.43  | 640.01  | 655.26  | 665.85  |
| 机械费 | 3185.91  | 3291.79  | 3375.75  | 3440.55  |
| 费用 | 3272.16  | 3368.27  | 3444.92  | 3504.48  |
| 增值税 | 831.64  | 856.33  | 875.89  | 890.95  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00  | 0.732  | 0.734  | 0.737  | 0.740  |
| 技工 | 工日 | 142.00  | 2.926  | 2.938  | 2.950  | 2.962  |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75  | 825.911  | 853.340  | 873.675  | 887.802  |
| 机械 | 自升式塔式起重机3000kN·m | 台班 | 912.88  | 2.050  | 2.118  | 2.162  | 2.185  |
| 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m | 台班 | 487.48  | 2.671  | 2.760  | 2.849  | 2.938  |
| 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88  | 3.208  | 3.315  | 3.422  | 3.528  |

**工作内容：**单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。 **计量单位**：100m2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | BZ-10 | BZ-11 | BZ-12 |
| 项目 | 檐高（m以内） |
| 110 | 120 | 130 |
| **全费用（元）** | **9013.32**  | **9333.25**  | **9654.57**  |
| 其中 | 人工费 | 489.58  | 490.52  | 491.56  |
| 材料费 | 769.21  | 800.09  | 831.10  |
| 机械费 | 3395.88  | 3530.96  | 3666.54  |
| 费用 | 3465.44  | 3586.76  | 3708.61  |
| 增值税 | 893.21  | 924.92  | 956.76  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00  | 0.742  | 0.743  | 0.745  |
| 技工 | 工日 | 142.00  | 2.967  | 2.973  | 2.979  |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75  | 1025.607  | 1066.791  | 1108.134  |
| 机械 | 自升式塔式起重机3500kN·m | 台班 | 1023.91  | 1.975  | 2.042  | 2.109  |
| 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度200m | 台班 | 502.13  | 2.708  | 2.840  | 2.973  |
| 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88  | 3.579  | 3.630  | 3.681  |