附件1

| 2019年全省城镇老旧小区改造完工进展情况表 |
| --- |
| （截至2021年5月底） |
| 序号 | 市州 | 完工改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
|  |  | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 |
| 1 | 武汉市 | 171 | 171 | 100.00% | 52014 | 52014 | 100% |
| 1 | 黄石市 | 42 | 42 | 100.00% | 29031 | 29031 | 100% |
| 1 | 十堰市 | 128 | 128 | 100.00% | 17776 | 17776 | 100% |
| 1 | 襄阳市 | 168 | 168 | 100.00% | 32112 | 32112 | 100% |
| 1 | 宜昌市 | 232 | 232 | 100.00% | 31578 | 31578 | 100% |
| 1 | 荆门市 | 14 | 14 | 100.00% | 11715 | 11715 | 100% |
| 1 | 鄂州市 | 195 | 195 | 100.00% | 35456 | 35456 | 100% |
| 1 | 孝感市 | 70 | 70 | 100.00% | 7611 | 7611 | 100% |
| 1 | 黄冈市 | 85 | 85 | 100.00% | 12614 | 12614 | 100% |
| 1 | 咸宁市 | 74 | 74 | 100.00% | 12089 | 12089 | 100% |
| 1 | 随州市 | 11 | 11 | 100.00% | 3801 | 3801 | 100% |
| 1 | 恩施州 | 31 | 31 | 100.00% | 4950 | 4950 | 100% |
| 1 | 仙桃市 | 20 | 20 | 100.00% | 1442 | 1442 | 100% |
| 1 | 天门市 | 27 | 27 | 100.00% | 2724 | 2724 | 100% |
| 1 | 潜江市 | 13 | 13 | 100.00% | 4035 | 4035 | 100% |
| 16 | 荆州市 | 57 | 56 | 98.25% | 13208 | 8913 | 67% |
| 17 | 神农架 | 1 | 0 | 0.00% | 315 | 0 | 0% |
| 全省合计 | 1339 | 1337 | 99.85% | 272471 | 267861 | 98.31% |

附件2

| 2020年全省城镇老旧小区改造完工进展情况表 |
| --- |
| （截至2021年5月底） |
| 序号 | 市州 | 完工改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
|  |  | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 | 计划任务数 | 完工数 | 完工率 |
| 1 | 潜江市 | 25 | 25 | 100.00% | 2251 | 2251 | 100.00% |
| 2 | 随州市 | 112 | 100 | 89.29% | 14306 | 10942 | 76.49% |
| 3 | 荆门市 | 138 | 112 | 81.16% | 9575 | 6760 | 70.60% |
| 4 | 咸宁市 | 94 | 74 | 78.72% | 17834 | 13263 | 74.37% |
| 5 | 天门市 | 50 | 39 | 78.00% | 2270 | 1610 | 70.93% |
| 6 | 宜昌市 | 299 | 226 | 75.59% | 36511 | 23861 | 65.35% |
| 7 | 十堰市 | 372 | 279 | 75.00% | 31816 | 20757 | 65.24% |
| 8 | 黄石市 | 89 | 64 | 71.91% | 29848 | 20648 | 69.18% |
| 9 | 襄阳市 | 465 | 330 | 70.97% | 42904 | 34730 | 80.95% |
| 10 | 荆州市 | 226 | 160 | 70.80% | 39888 | 30593 | 76.70% |
| 11 | 孝感市 | 143 | 94 | 65.73% | 24018 | 11955 | 49.78% |
| 12 | 黄冈市 | 182 | 103 | 56.59% | 14067 | 6673 | 47.44% |
| 13 | 仙桃市 | 39 | 18 | 46.15% | 5230 | 1117 | 21.36% |
| 14 | 恩施州 | 138 | 58 | 42.03% | 24241 | 13623 | 56.20% |
| 15 | 武汉市 | 76 | 18 | 23.68% | 39689 | 6085 | 15.33% |
| 16 | 鄂州市 | 82 | 5 | 6.10% | 10470 | 1118 | 10.68% |
| 17 | 神农架 | 2 | 0 | 0.00% | 275 | 0 | 0.00% |
| 全省合计 | 2532 | 1705 | 67.34% | 345193 | 205986 | 59.67% |

附件3

| 2021年全省城镇老旧小区改造开工进展情况表 |
| --- |
| （截至2021年5月底） |
| 序号 | 市州 | 新开工改造小区数（个） | 涉及居民户数（户） |
|  |  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 |
| 1 | 黄石市 | 83 | 83 | 100.00% | 46177 | 46177 | 100.00% |
| 2 | 黄冈市 | 239 | 148 | 61.92% | 37323 | 23281 | 62.38% |
| 3 | 襄阳市 | 225 | 127 | 56.44% | 43571 | 25617 | 58.79% |
| 4 | 鄂州市 | 50 | 26 | 52.00% | 2094 | 1182 | 56.45% |
| 5 | 宜昌市 | 311 | 155 | 49.84% | 42051 | 21307 | 50.67% |
| 6 | 咸宁市 | 145 | 72 | 49.66% | 37155 | 19099 | 51.40% |
| 7 | 荆门市 | 179 | 78 | 43.58% | 12490 | 6103 | 48.86% |
| 8 | 武汉市 | 239 | 91 | 38.08% | 98016 | 47728 | 48.69% |
| 9 | 随州市 | 151 | 51 | 33.77% | 22766 | 5850 | 25.70% |
| 10 | 孝感市 | 204 | 49 | 24.02% | 36936 | 9888 | 26.77% |
| 11 | 十堰市 | 249 | 58 | 23.29% | 66752 | 17043 | 25.53% |
| 12 | 荆州市 | 230 | 30 | 13.04% | 46180 | 17087 | 37.00% |
| 13 | 恩施州 | 174 | 18 | 10.34% | 31072 | 6942 | 22.34% |
| 14 | 潜江市 | 30 | 3 | 10.00% | 2938 | 662 | 22.53% |
| 15 | 仙桃市 | 50 | 5 | 10.00% | 2735 | 179 | 6.54% |
| 16 | 天门市 | 38 | 1 | 2.63% | 1122 | 15 | 1.34% |
| 17 | 神农架 | 4 | 0 | 0.00% | 645 | 0 | 0.00% |
| 全省合计 | 2601 | 995 | 38.25% | 530023 | 248160 | 46.82% |