附件1

关于规范工程造价咨询行为若干

措施的通知（征求意见稿）
各市、州、直管市、神农架林区自然资源和城乡建设局、住房和城市更新局，各有关单位：
为深入贯彻落实“放管服”改革要求，持续推进工程造价市场化改革，进一步规范工程造价咨询市场秩序，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《湖北省建设工程造价管理办法》（湖北省政府令第311号）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算暂行办法》（鄂建文〔2022〕27号）等相关规定，结合我省实际，现就有关事项通知如下：
一、规范市场秩序，营造公平竞争环境
（一）坚决遏制低价恶性竞争。造价咨询企业投标报价应能覆盖提供合格服务所需的合理成本，不得低于按合同明确的人员配备数量、服务周期及所在地最低工资标准计算的合理费用。各级住建主管部门在办理投诉举报及行政检查过程中，对涉嫌报价明显低于成本的，应依法对其执业质量进行重点核查。

（二）规范咨询服务收费行为。造价咨询合同应合理约定计费方式。鼓励使用《湖北省建设工程造价咨询服务收费参考标准（试行）》（鄂建文〔2023〕33号）。坚持“谁委托、谁付费”原则，咨询企业不得向被审核单位直接收取费用。
（三）确保造价咨询单位的独立公正性。承担工程结算审核服务的造价咨询企业，应与建设单位、施工单位保持独立，不得存在控股、参股、隶属等利益关系，且不能为同一法定代表人，确保审核工作的客观性与公正性。
二、强化过程管控，提升咨询成果质量
（四）推行全过程造价咨询。引导建设单位落实造价管控主体责任，鼓励造价咨询企业将服务向前延伸至投资决策、设计阶段，向后覆盖至竣工结算乃至项目后评价，实现全过程造价管理，从源头控制投资、减少结算纠纷。
（五）压实咨询成果质量责任。造价咨询企业应建立健全造价咨询业务编审质量控制、技术档案管理等制度，按照《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《湖北省建设工程造价咨询质量控制规范》（DB42/T823-2021）等标准开展业务。由专业匹配的注册造价师进行编审并出具报告，确保执业人员“人证合一”。各级主管部门在执业质量检查中，对成果文件评分持续较低或存在重大质量问题的，应依法依规处理并纳入重点监管范围。
（六）落实建设单位主体责任。建设单位应切实履行工程造价管理核心职责，对项目投资估算、设计概算、最高投标限价的编制质量负责。不得指示或暗示造价咨询企业以明显不合理高（低）价编制或审核工程造价。应保障合理的编审时间，并严格按照施工合同约定的期限完成结算审核工作。
（七）加快推动行业数字化转型。鼓励支持造价咨询企业应用BIM、大数据、人工智能等信息技术，开发数字化应用场景，提升数据积累、分析和应用能力，提高算量计价效率与准确性。鼓励政府投资项目优先采用数字化交付，推动传统造价咨询向以数据驱动和AI赋能为特征的“智能顾问”转型。
三、聚焦结算关键环节，着力提升结算效率
（八）加强结算送审资料管理。项目竣工（或阶段完工）后，施工单位应按照合同约定的内容、时限，编制报送竣工结算（或施工过程结算）送审资料。结算送审资料应真实、完整、规范，不得通过虚增材料和项目、虚列工程量和价款等方式高估冒算。

（九）优化结算审核流程。建设项目参建单位应按合同约定办理结算，不得超出合同约定重复审核。造价咨询企业应依规依约客观、独立、公正开展审核，主动核查疑点，不得未经核实随意将举证责任全部转移至施工单位。审核报告应全面、客观反映审增、审减情况，在编审说明中分析审增、审减原因，杜绝片面追求“审减率”。

（十）做好施工过程记录。建设、设计、施工、监理、造价咨询等单位应加强施工过程资料管理，明确变更单、批价单等各类资料的办理流程、时限、效力，确保过程资料内容规范、数据真实、及时有效。结算时不得以各类不规范资料作为工程变更依据进行价款调整。
四、创新监管机制，构建协同治理格局
（十一）推动监管方式智慧化转型。通过工程造价咨询成果文件赋码应用，对造价咨询企业执业行为和项目结算进度实施动态监测、智能分析与风险预警，提升监管的精准性和前瞻性。

（十二）实施以信用为基础的分类监管。严格执行国家及本省关于工程造价咨询企业信用管理的相关规定，依据评价结果对市场主体实施差异化监管。对信用优良企业合理降低检查频次，实施包容审慎监管；对信用一般或较差企业提高抽查比例，将恶意低价竞争、执业质量低劣、人员“挂证”等行为作为不良信用信息依法依规予以记录和应用，对相关责任主体实施重点监管。

（十三）强化部门协同与社会监督。加强住建与发改、财政、审计、司法等部门的信息共享与执法联动，畅通投诉举报渠道。支持行业协会建立健全行业自律机制，开展纠纷调解、标准起草、人才培训等工作，提升行业整体水平。
                          湖北省住房和城乡建设厅

2025年12月 日

附件2：

征求意见表

单位：（盖章）              联系人：            联系电话：           日期：

	序号
	原条款内容
	修改建议
	修改后条款内容
	修改依据

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.请尽量提出具体的修改建议，例如：将“ⅹⅹⅹ”修改为“ⅹⅹⅹ”。

      2.修改依据需合情合理，有相关数据或法律法规条文支撑。



