湖北省绿色智能建造试点项目管理办法

第一章  总则

第一条  为规范我省绿色智能建造试点项目管理，根据《住房和城乡建设部关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60号）、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进绿色智能建造产业发展的实施意见》（鄂政办发〔2025〕42号）、《湖北省住房和城乡建设厅等部门关于推动新型建筑工业化与智能建造发展的实施意见》（鄂建文〔2021〕34号）、《住房城乡建设部办公厅关于印发智能建造技术导则（试行）的通知》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称绿色智能建造试点项目（以下简称试点项目）是指湖北省行政区域内应用数字设计、建筑工业化、智能生产、智能施工、BIM+协同平台、智能机器人、产业互联网等绿色智能建造技术，并经单位申报、市州推荐、省厅评审通过的拟建、在建建筑工程。

第三条  试点项目申报、评价、认定工作依托湖北省智能建造产业互联网平台开展。每年3月份为申报期，5月份、11月份为完成培育项目评价认定期。

第二章  试点条件

第四条  湖北省绿色智能建造试点项目的申报单位应具有独立法人资格，具备实施试点所必需的组织、人才、技术、资金等保障。拟建项目由建设单位牵头申报；在建项目由建设单位或工程总承包单位（联合体牵头单位）或施工总承包单位牵头申报。非建设单位申报须经建设单位同意。

第三章  项目申报

第五条  单位申报。申报单位登录湖北省智能建造产业互联网平台（https://scsc.hbcic.net.cn/），填写《湖北省绿色智能建造试点项目申报表》（见附件1）和《湖北省绿色智能建造试点项目策划方案》（见附件2），报市州住建主管部门进行初审。

第六条  市州推荐。市州住建主管部门负责指导本区域符合要求的单位进行申报。对本地申报单位提交的试点项目申报资料进行核验，遴选确定推荐项目名单，向省住建厅提供书面推荐意见（含附件1）。

第七条  省厅评审。省住建厅组织专家对市州推荐的项目进行评审，必要时可要求申报单位进行陈述和答辩，形成专家审定意见。省住建厅根据专家审定意见，研究确定试点项目名单，面向社会发布。

第四章  项目培育

第八条  申报单位依据《湖北省绿色智能建造试点项目策划方案》，对照《湖北省绿色智能建造项目评价表》（附件3），在项目实施过程中及时收集整理相关资料。

第九条  市州住建主管部门负责对本地区的试点项目进行培育和指导，包括《湖北省绿色智能建造试点项目策划方案》落实、过程资料管理，协调落实本地区相关支持政策措施和奖补资金发放审核等。

第十条  省住建厅负责对试点项目每年进行抽查复核，达到复核要求的，继续纳入试点；未达到要求的，限60日内完成整改；仍不能达到要求的，取消其试点资格。

第十一条  试点项目发现下列行为之一的，取消其试点资格：

（一）申报时提供虚假材料的；

（二）有重大违法、违规行为或发生质量安全事故，造成重大不良影响的；

（三）单位主营业务发生变化，不再具备试点意义的；

（四）其他应该取消其试点资格的违规行为。

第五章  验收评定

第十二条  项目竣工验收后30日内，市州住建主管部门指导申报单位整理汇总绿色智能建造相关技术、装备应用等证明材料，报省住建厅。

第十三条  对完成试点培育，达到验收条件的项目，省住建厅组织专家依据《湖北省绿色智能建造试点项目评价表》，对项目实施方案、信息化、数字化与智能化技术应用情况、成果创新情况等开展评价。

评价结果划分为A级、AA级、AAA级：

（一）60分≤评价分值<75分时，为A级；

（二）75分≤评价分值<90分时，为AA级；

（三）评价分值≥90分时，为AAA级。

经评价，A级及以上项目，由省住建厅在政务网站上进行公示，公示时间为5个工作日。公示无异议的，根据评价结果，认定为“湖北省绿色智能建造A级（AA级或AAA级）项目”，对社会公开发布。

第十四条  被认定为“湖北省绿色智能建造A级（AA级或AAA级）项目”优先推荐其申请国家级、省级相关奖项和荣誉，并按程序统筹专项资金、视预算安排适当给予奖补资金支持。

第六章  附则

第十五条  本办法由湖北省住建厅负责解释。

第十六条  本办法自印发之日起执行，有效期五年。

附件：1.湖北省绿色智能建造试点项目申报表

2.湖北省绿色智能建造试点项目策划方案

3.湖北省绿色智能建造试点项目评价表

附件1

湖北省绿色智能建造试点项目申报表

项目名称：

项目地点：

申报单位：

申报时间：

湖北省住房和城乡建设厅

二〇二X年制

湖北省绿色智能建造试点项目申报表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积：万m2 |  |  |  | 总建筑面积：万m2 |  |  | 项目总投资：万元 |  |  |  |  |
| 施工许可证编号和日期 |  |  |  |  |  |  | 是否为装配式建筑是否 |  |  |  |  |
| 项目类型：□商品住宅□保障房公共建筑其他（选项打√，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当前形象进度 |  |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 二、项目参建单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 单位职务 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构件生产单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目试点内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试点内容 |  |  | 产出成果 |  | 预期效益 |  |  |  | 完成时间 |  | 联系方式 |
| 四、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见： 建设单位盖章：申报单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市州住房城乡建设主管部门审核意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省住房和城乡建设厅审核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

湖北省绿色智能建造试点项目策划方案

| 序号 | 框架 | 内容要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景及 项目概况 | 发展趋势、技术进步、政策支持、市场规模、技术创新、产业链发展、应用场景拓展以及绿色低碳发展的相关要素。 |  |
| 2 | 数字化设计 | 在辅助设计、数字化深化设计、数字化辅助审查、基于BIM的碳排放测算等方面具体应用。 |  |
| 3 | 智能施工管理 | 在智能项目管理平台、智慧工地、供应链管理、进度管理、成本管理、智能检测、竣工交付等方面具体应用。 |  |
| 4 | 建筑机器人及智能建造装备 | 在智能测量、部品部件、施工机器人、智能工程机械设备方面的具体应用。 |  |
| 5 | 智慧运维 | 在智慧运维、智能巡检等方面的具体应用。 |  |
| 6 | 产业互联网 | 在项目全生命周期管理信息化、供应链管理优化、产业生态协同等方面数字化建设的具体应用。 |  |
| 7 | 软件和网络安全 | 1) 使用自主可控内核开发的各种软件情况； 2) 网络安全等级保护情况。 |  |
| 8 | 实施计划 | - 项目实施计划； - 技术培训计划； - 设备引入计划； - 系统建设计划。 |  |
| 9 | 组织架构及交付模式 | - 智能建造项目建立完整的实施管理架构，配备明确的智能建造项目经理等相关技术支撑、质量管控人员、安全管理等工作人员名单； - 智能建造在项目中的总体要求、实施计划和应用场景。 |  |
| 10 | 预期成果 | - 工程项目的执行效率； - 工程项目的工期； - 工程项目的质量和可靠性； - 工程项目的成本； - 工程项目的安全管理； - 其他。 |  |
| 11 | 综合效益 | 预计取得的经济效益、社会效益、生态环保效益等。 |  |
| 12 | 其他 | 其他与智能建造相关的应用材料。 |  |

附件3

湖北省绿色智能建造试点项目评价表

| 分类 | 序号 | 评价指标 |  | 达标情况 |  | （三） 建造 过程（70分） | 3.6 | 智能生产线 | a.预制混凝土构件/钢构件 | 3 |  | （三） 建造 过程（70分） | 3.14 | 运维平台 | 平台功能 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 基本 规定 | 1.1 | 工程总承包模式要求 |  | □是 | □否 |  |  |  |  |  |  |  | 3.15 | 运维管理 | a.功能运行维护 | 2 |  |
|  | 1.2 | 装配式建筑要求 |  | □是 | □否 |  |  |  | b.装饰装修板材 | 1 |  |  |  |  | b.安全应急管理 | 1 |  |
|  | 1.3 | BIM技术要求 |  | □是 | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c.碳排放监测 | 1 |  |
|  | 1.4 | 生产企业要求 |  | □是 | □否 |  |  |  | c.机电单元 | 1 |  |  | 全过程数据协同及其它（10分） |  |  |  |  |
|  | 1.5 | 施工组织设计 |  | □是 | □否 |  | 3.7 | 数字化管理 | 生产和物流管理 | 1 |  |  | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  |
|  | 1.6 | 建筑机器人 或智能装备 |  | □是 | □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.8 | 部品部件质量 | a.星级评价 | 1 |  |  | 3.16 | 数字化协同 | 协同管理 | 1 |  |
|  | 1.7 | 策划方案 |  | □是 | □否 |  |  |  | b.质量可追溯 | 1 |  |  | 3.17 | 数字化交付 | 交付内容及BIM模型要求 | 2 |  |
| （二） 组织与策划（20分） | 评价指标 |  | 评价模块 | 得分情况 |  |  | 智能施工（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  |  | 3.18 | 建筑材料 | 绿色建材 | 2 |  |
|  |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 3.19 | 产业互联网 | 智能建造产业互联网平台 | 5 |  |
|  | 2.1 | 组织体系 | a.组织架构 | 2 |  |  | 3.9 | 数据应用 | a.数据同源 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.项目制度 | 2 |  |  |  |  | b.数据驱动 | 1 |  |  | 小计 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | c.管理机制 | 1 |  |  |  |  | c.深化设计 | 2 |  | （四） 品质与价值（10分） | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  |
|  | 2.2 | 整体策划 | a.总体规划 | 1 |  |  | 3.10 | 施工模拟 | a.施工组织模拟 | 1 |  |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
|  |  |  | b.数字勘察 | 1 |  |  |  |  | b.施工工艺模拟 | 1 |  |  | 4.1 | 经济效益 | a.建造成本 | 1 |  |
|  |  |  | c.数字设计 | 4 |  |  | 3.11 | 数字化管理 | a.人员管理 | 0.5 |  |  |  |  | b.用工投入 | 1 |  |
|  |  |  | d.智能生产 | 2 |  |  |  |  | b.机械管理 | 0.5 |  |  |  |  | c.材料损耗 | 1 |  |
|  |  |  | e.智能施工 | 5 |  |  |  |  | c.物料管理 | 0.5 |  |  | 4.2 | 社会效益 | a.社会和谐 | 0.5 |  |
|  |  |  | f.智慧运维 | 1 |  |  |  |  | d.安全管理 | 1 |  |  |  |  | b.环境文明 | 0.5 |  |
|  |  |  | g.全过程数据协同 | 1 |  |  |  |  | e.环境管理 | 1 |  |  |  |  | c.建筑碳排放 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | f.能耗管理 | 0.5 |  |  | 4.3 | 建筑质量 | a.质量评价 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  | 20 |  |  |  |  | g.进度管理 | 0.5 |  |  |  |  | b.用户满意度 | 1 |  |
| （三） 建造 过程（70分） | 数字勘察设计（15分） |  |  |  |  |  |  |  | h.成本管理 | 0.5 |  |  | 4.4 | 科技创新 | a.科技获奖 | 1 |  |
|  | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  |  |  |  | i.质量管理 | 1 |  |  |  |  | b.科技示范 | 1 |  |
|  |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  |  | j.管理过程可视化 | 1 |  |  |  |  | c.应用前景 | 1 |  |
|  | 3.1 | 地质勘察 | 数字勘察 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 10 |  |
|  | 3.2 | 标准化与集成化 | a.设计标准化 | 4 |  |  | 3.12 | 智能施工 | a.地基基础工程 | 1 |  | 汇总结果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.系统集成化 | 1 |  |  |  |  | b.主体结构工程 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | "BIM+”数字 一体化设计 | a.基本应用 | 3 |  |  |  |  | c.围护结构工程 | 1 |  | 分类 |  | 得分 | 总分 | 评价等级 |  |
|  |  |  | b.协同设计 | 1 |  |  |  |  | d.机电工程 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 | 智能辅助设计 | a.参数化设计 | 2 |  |  |  |  | e.装饰装修工程 | 1 |  | 组织与策划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.模拟仿真 | 1 |  |  | 3.13 | 建筑机器人 与智能装备 | a.建筑机器人 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c.智能审图 | 1 |  |  |  |  | b.智能装备 | 4 |  | 建造过程 |  |  |  |  |  |
|  | 智能生产（10分） |  |  |  |  |  |  |  | c.一机一码 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  |  |  |  | d.产业工人 | 1 |  | 品质与价值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分值 | 得分 |  | 智能运维评分项（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 | 数据应用 | a.数据同源 | 1 |  |  | 序号 | 评价指标 | 评价模块 | 得分情况 |  | 专家签字 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b.数据驱动 | 1 |  |  |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  |  |  |  |  |

湖北省绿色智能建造试点项目评价表填报指引

（一）基本规定

1.1管理模式：2026年1月1日起，政府投资的房屋建筑、市政工程项目须采用工程总承包模式，鼓励社会投资项目采用工程总承包模式。

1.2装配式要求：2026年1月1日起，位于设区城市的中心城区与直管市城区的新建房屋建筑工程应为装配式建筑；其他区域新建房屋建筑工程、市政工程项目鼓励采用装配式建造方式。2026年1月1日之前的项目应满足项目所在地对装配式建筑的要求。

1.3BIM技术要求：项目须采用BIM技术，鼓励项目从设计阶段开始建立BIM模型，推动设计、生产、施工、运维各环节数据贯通，实现“一模到底、数字孪生”。

1.4生产企业要求：部品部件生产企业应具有智能化的生产工艺、生产技术和机械设备。

1.5施工组织设计：应按智能建造方式编制施工组织设计，并应满足设计、生产、施工、运维等环节的协调配合与组织管理要求。

1.6建筑机器人或智能装备：应采用建筑机器人或智能装备。

1.7策划方案：按要求编制《智能建造项目整体策划方案》，并由建设单位完成审批。

（二）组织与策划

2.1组织体系：

a.组织机构：项目组织架构完整，项目参与方共同组成层级化架构组织，涉及智能建造相关的责权利界定清晰，分工明确，基本符合要求得0.5分，符合得1分。配备智能建造相关专业人员，负责执行、技术支撑等职责。基本符合要求得0.5分，符合得1分。

- b.项目制度：项目管理制度和章程完备，包括职责、流程、奖惩、协调沟通等相关规定，满足智能建造项目建设需求。基本符合要求得1分，符合得2分。

c.管理机制：建立合理的招采管理机制、合约管理机制、计划管理机制、设计管理机制，确保项目能实现智能建造相关的预期目标，基本符合要求得0.5分，符合得1分。

2.2整体策划：

a.总体规划：基于项目智能建造的总体目标，制定本项目智能建造顶层规划，从全局角度对项目各方面、各层次和各要素进行统筹规划，明确智能建造的应用场景、建设内容及其设计方案、预期成果、建设时序、项目实施计划等。基本符合要求得0.5分，符合得1分。

b.数字勘察：明确勘察数据采集和处理方案；明确勘察数据应用方案；明确勘察数据交付方案；每明确1项得0.5分；满分为1分。

c.数字设计：明确标准化设计的专项方案：包含模数协调、平立面布置标准化、部品部件标准化。每明确1项得0.5分，满分为1分。明确集成化设计的专项方案：包含建筑主体系统集成化、外围护系统集成化、内装系统集成化、设备及管线系统集成化。每明确1项得0.5分，明确3项及以上得1分；满分为1分。明确“BIM+”数字一体化设计的专项方案：明确BIM技术在设计各阶段的应用方案；明确采用BIM设计协同平台；明确基于BIM技术进行深化设计；明确智能化的辅助设计方案；每明确1项得0.5分，满分为1分。明确采用人工智能技术辅助方案设计或图纸审查，得0.5分；明确数字化交付的专项方案，包含交付内容及BIM模型要求，得0.5分。

d.智能生产：明确数据资源的来源和标准；明确数据驱动内容，包含数据传递和驱动设备情况；明确数字化生产管理内容，包含生产执行系统、质量管理系统、工厂驾驶舱、物料管理系统、物流管理系统、管理过程可视化等；明确智能生产线，包含预制混凝土构件/钢构件、钢筋制品、装饰装修板材、机电支吊架等智能生产线的相关内容；明确智能化物流管理，包括智能物流管理系统、智能场内运输设备、智能运输调度技术等；明确数字化交付的专项方案，包含交付内容及BIM模型要求，每明确1项得0.5分；满分为2分。

e智能施工：明确数据资源，包含数据来源、数据驱动设备、深化设计；明确施工模拟内容，包含施工组织和施工工艺的模拟与仿真；明确数字化施工管理内容，包括劳务人员管理、施工设备管理、环境检测、项目进度、成本、质量、安全以及管理过程可视化等内容；明确地基基础、主体结构等不同施工阶段采用智能建造技术的方案；明确建筑机器人及智能装备应用场景、数量以及管理方案；明确数字化交付的专项方案，包含交付内容及BIM模型要求，每明确1项得1分；满分为5分。

f.智慧运维：明确采用运维平台名称及模块内容；明确建筑功能运行维护、安全风险管理及碳排放检测的内容。明确1项得0.5分；满分为1分。

g.全过程数据协同：明确全过程协同管理的内容，包含设计协同管理、生产协同管理、施工协同管理、运维协同管理等；明确建筑产业互联网平台的内容，包含平台入驻、需求发布、物资采购等。每明确1项得0.5分；满分为1分。

（三）建造过程

3.1数字勘察：在勘察数据采集和处理时，采用卫星导航系统、倾斜摄影、三维激光扫描、智能钻机、地图导航互动等技术、产品，应用1项得0.5分，满分为1分；在勘察数据应用过程中，建立岩土工程信息模型、利用模型进行场地条件评价、地基基础方案分析、施工方案评价等，得0.5分；勘察数据交付时，提供地理信息数据、工程钻探数据、工程物探数据、原位测试数据、水文地质数据、室内试验数据等，得0.5分。

3.2标准化与集成化设计：

a.设计标准化：符合《建筑模数协调标准》GB/T50002及各地方模数协调标准的相关规定，主体结构、竖向高度及分部件网格采用基本模数和扩大模数数列、分模数数列，得1分。重复使用量最多的三个基本单元（含其镜像单元）的总面积占所有评价单元总建筑面积的比例不低于50%，得1分。项目中标准化预制部品、部件数量分别占预制部品、部件总数量的应用比例，不低于50%，得1分；不低于70%，得2分，当参评项目为装配整体式剪力墙结构住宅时，应按照《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》《湖北省装配式预制混凝土建筑标准化构件库》进行设计，未采用或采用比例低于90%，不得分。

b.系统集成化：在设计阶段前置完成各专业及二次深化（门窗、幕墙、栏杆、施工模板等）、施工措施等预留预埋；采用保温装饰一体化技术或围护墙与保温一体化技术；采用干式工法楼地面、管线分离、集成厨房、集成卫生间等技术两项及以上；应用管线系统的集约化技术与设备能效技术，采用模块化产品、标准化接口，预留可扩展的条件，同时接口设计应考虑设备安装的误差;每采用一项得0.5分，满分为1分。

3.3"BIM+”数字一体化设计:

a.基本应用：在规划与方案设计阶段，采用BIM技术对场地环境、物理环境、出入口、人车流动、建筑性能等方面进行模拟分析。在方案沟通汇报阶段，采用BIM技术对设计方案进行虚拟仿真漫游，通过漫游路线制作建筑物内外部虚拟动画，辅助设计评审、优化设计方案。在初步设计阶段，采用BIM技术开展技术方案可行性研究，通过结构安全分析、建筑性能分析、机电管线分析等。在施工图设计阶段，将各专业设计规范术要求嵌入BIM模型，开展碰撞检查、图纸校核等工作。应1个阶段得1分，满分为3分。

b.协同设计：采用智能协同设计平台，对建筑、结构、给排水等多专业进行协同设计，得0.5分；项目各参与方之间采用标准化的文件储存交换格式进行数据交互，得0.5分。

3.4智能辅助设计：

a.参数化设计：采用AI大模型辅助生成用于规划设计和开发建设决策的概念规划方案，实现多方案直观对比、实时校核修改、联动指标数据核算、项目协同交互等功能，得1分。采用参数化设计、生成式设计等智能设计方法，辅助创作、优化设计方案和绘制施工图设计文件，生成生产制造信息，得1分。

b.模拟仿真：在设计过程中，应用新技术对场地环境、结构性能、消防疏散、日照分析等，应用1项，得0.5分，满分为1分。

c.智能审图：利用智能审查软件辅助审查设计质量，对设计文件进行在线智能审查、在线批注和快速定位，出具审查报告，得1分。

3.5数据应用：

- a.数据同源：在设计阶段的BIM模型基础上进行深化设计得到生产阶段BIM模型，模型准确完整，得1分。

- b.数据驱动：由深化设计模型解析和转换的生产数据通过控制系统驱动各类生产设备，实现数据驱动设备自动化生产，符合要求的每个设备得0.5分，总得分不超过1分。

3.6智能生产线：

- a.预制混凝土构件/钢构件：预制混凝土构件生产时，应用划线涂油机器人、拆布模机器人、钢筋网片自动生产设备、混凝土智能调度系统、智能布料机、智能质检设备等2项及以上1.5分，4项及以上得3分。钢结构构件生产时，应用板材加工中心和激光下料中心、全自动直条切割机、智能坡口机器人、三维激光扫描技术、总装焊接一体化工作站等2项及以上1.5分，4项及以上得3分。

- b.装饰板材：实现部品部件自动运输至下一工序、实现包覆效率提升和实现智能涂装，实现1项得0.5分，不超过1分。

- c.机电单元：采用数字化集中上料、切割、对口、连接焊接和存储智能化系统，实现机电装配式单元从原材料到半成品、成品的智能化生产，得1分。

3.7数字化管理：

- a.生产管理：建立生产执行系统、物料管理系统、生产计划管理系统、企业资源计划系统，生产驾驶舱等，建立2项及以上，得0.5分。

b.物流管理：建立智能物流管理系统、采用智能运输调度技术，得0.5分。

3.8部品部件质量：

a.星级评价：部品部件生产工厂星级评价等级为1~2星级，得0.5分，为3星级及以上，得1分。

- b.质量可追溯：采用二维码、RFID等标识技术对部品部件进行唯一编码标识，通过质量管理系统，采集质量数据并建立数字化质量档案，实现过程质量可追溯，得1分。

3.9数据应用：

- a.数据同源：通过在前一阶段真实有效的BIM模型上进行深化设计得到施工阶段BIM模型，模型准确完整，得1分。

- b.数据驱动：各类建筑机器人及智能装备能接收BIM模型数据，基于模型数据开展自动化作业，得1分。

- c.深化设计：施工阶段应针对建筑做法、结构拆分（装配式建筑）、节点深化、管线排布、设备选型等方面对设计交付的BIM进行深化，能指导现场施工，应用1项得1分，满分为2分。

3.10施工模拟：

- a.施组模拟：基于BIM模型，对工程整体施工组织进行合理性模拟分析和优化，包括施工总平布置、施工工序模拟和优化、施工进度模拟和资源配置优化、专项施工方案比选等，得0.5分。基于BIM模型，对工程施工措施进行安全性、合理性模拟分析，包括各阶段临建布置、临时道路及堆场、塔吊、施工电梯等大型施工设备、脚手架、自升式智能施工平台（造楼机）等施工措施，得0.5分。

- b.工艺模拟：建立主要施工工艺模拟BIM模型，应能够体现施工工艺包含的措施模拟、精度模拟和虚拟预拼装，并通过模拟对施工工艺进行分析及优化，3项及以上，得0.5分；5项及以上，得1分。

3.11数字化管理：

- a.人员管理：集成应用考勤闸机、电子围栏、高清人脸识别摄像头等技术，通过智能门禁自动校验工地进场人员的入场权限，并关联施工过程人员作业记录，多维度验证进场人员的在场信息，确保建筑劳务人员实名制管理数据真实可靠，得0.5分。

- b.机械管理：施工机械设备采用二维码等记录身份识别信息并进行标识，针对走行式的机械设备，能够定位或识别行走轨迹，并进行记录，得0.5。

- c.物料管理：采用RFID、二维码等物联网技术和管理软件，实现物资材料扫码入库、出库和盘点全过程数字化管理;采用BIM等数字技术辅助模拟分析施工现场材料使用量，并结合施工过程实际工程量，实现工程量、材料量、用工量等成本数据的精准管理;采用智能地磅系统，自动记录混凝土等大宗物料进出场的数量和时间并打印计量凭证;应用1项得0.25分，满分为0.5分。

- d.安全管理：采用定位技术，将芯片植入现场人员工作牌、施工安全背心、安全帽等可穿戴设备中，提高现场人员的可控性;采用视频监控、计算机视觉、图像处理等技术，对现场人员的安全行为进行检测巡查，对未佩戴安全帽、违章危险作业等行为进行提醒与警报;采用智能化设备采集安全管理数据，同时建立安全管理应用系统辅助进行现场的安全监督检查等管理工作;采用实时监控、AI、智能烟感报警、声光报警、危大工程智能监测等技术对施工现场危险源进行辨识和预警;每采用1项得0.5分，满分为1分。

- e.环境管理：安装环境智能监测装置，对现场扬尘、风速、温湿度、PM值、雨量、噪声等进行智能化监测和超标报警，得0.5分。安装喷淋自控装置，对采集的环境数据进行实时监测分析，智能控制喷淋装置启停，降低施工现场扬尘污染，得0.5分。

- f.能耗管理：对工地现场施工区、生产加工区及办公生活区耗能分别进行计量统计并实时上传，自动分析预警；安装智能照明系统，实现现场作业区域定时、定点、定量照明，降低能源损耗，控制项目成本；安装智能电表，对剩余电流、过电流、电压、温度等数据进行监测分析；应用2项及以上0.5分。

- g.进度管理：进度数据与BIM模型构件关联，通过数字化、智能化手段，实现工程进度的任务分解、在线编排、实时监控及预警、可视化展示、偏差纠正，得0.5分。

- f.成本管理：成本数据与BIM模型构件关联，通过数字化、智能化手段，实现施工成本动态控制、超支自动预警，得0.5分。

- i.质量管理：质量数据与BIM模型构件关联，质量验收信息同步映射到BIM模型，得0.5分。对施工方案、技术交底、过程质量控制、质量验收与评价进行智能化管理，实现对技术质量参数的智能化监控，得0.5分。

- j.管理过程可视化：上述管理模块与BIM建立直接或间接的关联，实现管理过程的可视化，实现1个管理模块得0.5分，最多不超过1分。

3.12智能施工：

- a.地基基础智能施工：采用倾斜摄影、激光测量、三维激光扫描等测绘技术，结合无人机等设备辅助进行地基与基础工程测量、施工放样、高程点自动提取、开挖回填量自动计算，得0.5分。采用智能监测设备对基坑和边坡的自适应力、变形控制力、混凝土温度、地下水位等进行监测，并进行监测数据的实时分析、异常诊断和风险预警，得0.5分。

- b.主体结构智能施工：

- 混凝土结构：采用智能回弹仪等智能检测工具对主体结构工程进行质量检测，实现自动化数据收集、分析、预警、流转、归档；采用智能安全监测设备对高支模、脚手架、卸料平台等进行监测，实时采集其运行数据，实现与其他系统的信息互通共享、工作协同、智能决策分析、风险预控；采用机械化、自动化、智能化的安装装备及管理系统，实现预制构件的快速就位和精准安装；采用智能化灌浆装备及管理平台，对预制构件的灌浆套筒进行连接，实现灌浆质量的自动检测；每采用1项得0.5分，满分为2分。

- 钢结构：综合利用三维激光扫描、图像处理等技术和数据模型，对钢结构构件进行预安装分析，提升钢结构现场安装精度，得1分。对钢结构施工，采用三维激光扫描、图像处理等技术，对钢结构施工过程的形变进行监测和控制，保障施工质量，得1分。

- c.围护结构工程：采用BIM等数字技术进行深化设计、碰撞检查、排版、材料下料、施工模拟等工作，提高施工质量和效率，得0.5分。采用实测实量机器人等智能检测工具对围护结构工程实体质量进行检测，实现自动化数据收集、分析及安全风险预警，得0.5分。

- d.机电工程：在设备机房建造、标准层机电安装和竖井管组安装等因地制宜应用装配式、模块化建造技术，提高施工效率，提升工程质量，得0.5分。采用光谱彩色照度检测、风量风压风速检测等智能检测设备对机电工程实体质量进行检测，实现自动化数据收集、分析及预警，得0.5分。

- e.装饰装修工程：采用BIM、AI等技术进行方案深化、碰撞检查、装修排版、施工模拟、材料下料等工作；采用装配式装修部品集成技术，主要包括集成卫浴系统、集成厨房系统、架空楼面系统、隔墙和墙面系统、集成吊顶系统、设备和管线系统等；采用智能检测工具，对装饰装修工程实体质量进行检测，实现自动化数据收集、分析及预警，得；采用BIM、VR、AR等技术，实现项目验收装修效果的三维可视化展示；每采用1项得0.5分，满分为1分。

3.13建筑机器人及智能装备：

- a.建筑机器人：采用土方测绘无人机、三维测绘机器人、实测实量机器人等1项及以上，得1分。采用现场钢筋下料、加工、绑扎机器人，组合使用整平机器人、抹平机器人及抹光机器人，地坪研磨、地坪漆涂敷和地库车位划线机器人，现场焊接机器人、模具安拆机器人、喷涂机器人、墙面处理机器人、混凝土整平机器人、管道机器人、瓷砖铺贴机器人、板材辅助安装机器人、防水卷材施工机器人、巡检机器人、清洁机器人、搬运机器人等，每应用1项得1分，最多不超过3分。

- b.智能装备：采用智能桩工设备、智能塔吊、智能升降机、智能混凝土布料机、智能振捣设备、智能水平运输设备等，每应用1项得1分；满分为2分。采用集成施工平台，如自升式智能施工平台（造楼机）、造塔（墩）机、造桥机等，得2分。

- c.一机一码：对智能装备实行一机一码管理，每台设备赋予唯一专属识别编码，统一标识布设标准，依托数字化平台建立全生命周期档案，实现设备使用、巡检维保、调拨处置、质量安全全过程可追溯、可管控，得2分。

- d.产业工人：采用“智能装备+产业工人”专业服务模式，统筹配置智能设备资源，强化产业工人数字化操作、运维及协同作业能力，依托人机深度融合协同运作，实现作业提效、质量管控、安全管理与设备运维一体化落地，得1分

3.14运维平台：采用运维平台对建筑进行日常管理，平台基于BIM技术，将建筑消防系统、安防系统、建筑设备管理系统、视频监控系统等智能化系统进行集成，实现对人员、设备、环境等数据的实时采集、汇聚、分析，加强对建筑运维阶段的全过程管控，得1分。

3.15运维管理：

a.功能运行维护:通过视频监控系统，对人员的行为进行管理；集成建筑内设备（照明、供配电、空调、地源热泵机组、水表等）相关信息，实现对设备的信息查看、维修保养、故障告警及处理等；采用智慧电力监控系统、智慧水表等监测系统与设备，对建筑物能耗进行实时监测；采用居家智能体应用部署，统一接入感知终端与智能单元，实现现场设备状态自动感知、远程协同管控、智能预警研判与自主闭环处置；每应用1项得1分，最多不超过2分。

b.安全风险应急管理：建立公共安全系统，包括火灾自动报警系统、安全技术防范系统（入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客对讲系统、停车库(场)管理系统）和应急响应系统，得1分。

c.碳排放监测：搭建碳排放实时监测体系，自动归集水、电、气、燃油等各类用能数据，精准核算碳排放量与排放强度；通过动态可视化展示、异常超标预警、用能溯源分析，实现碳排放全过程可监测、可量化、可管控，得1分。

3.16数字化协同：针对设计成果的提交、审批、归集、分发等核心环节，实行全过程留痕的闭环管理；通过生产信息化协同管理工具或平台，能够有效地集成设计数据，为数据解析并驱动生产加工装备提供数据接口；总包单位与各专业分包单位的施工进度协同,施工进度与生产订单协同管理，施工材料全过程信息协同，总分包之间合约及支付协同管理；利用项目建设阶段的数据成果进行清理并增加运维数据的载入，通过运维平台，对项目运维数据进行管理；实现设计、生产、施工、运维全过程数据有效贯通与传递，在项目实施过程中基于统一的中心文件进行项目模型迭代；每应用1项得0.5分，最多不超过1分。

3.17数字化交付：项目在设计、部品部件生产、施工各阶段，全面采用数据模型开展数字化交付，交付成果需符合行业规范及接收方关于模型精度、数据完整性的要求。完成2个阶段得1分，全部完成得2分。

3.18绿色建材：采用国家、湖北省绿色建材推广目录中绿色建材品类10类及以上，得1分；15类及以上，得2分。

3.19建筑产业互联网平台：项目所属企业入驻湖北省智能建造产业互联网平台，得1分；在平台上响应或发布需求，得1分；通过湖北省智能建造产业互联网平台交易1次，得1分，满分为3分。

（四）品质与价值

4.1经济效益：

a.建造成本:建造成本较《湖北省建筑工程概算定额及全费用基价表》中“附录2典型工程经济指标参考”中同类型项目经济指标区间低值降低1%及以上，得6分；降低3%及以上，得0.5分；降低5%及以上，得1分。

若项目计算范围与附录2中不同，则按达到10个及以上分部工程建造成本较经济指标区间低值降低1%及以上，得0.5分；降低3%及以上，得1分。

b.用工投入:采用智能施工和智能化人员管理，提高人工效率，减少人员投入，分部工程总用工量较定额减少5%及以上，其中两个分部工程分别达标即可，得0.5分；较定额减少10%及以上，其中两个分部工程分别达标即可，得1分。

c.材料损耗:采用智能施工和智能化设备管理，提高材料利用率，降低施工损耗，分部工程主要材料（钢筋、商品混凝土、型钢、幕墙、电缆、桥架、风管等）较定额损耗降低5%及以上，其中1分部工程分别达标，得0.5分，2个及以上分部工程分别达标，得1分。

4.2社会效益：

a.员工福利：培育取得从业资格证产业工人不少于2人/万㎡/年，得1分。无拖欠工人薪资事件，无劳动合同纠纷，得0.5分。

b.社会和谐：采用智能建造技术，有效减少施工噪音，无重大及以上投诉事件发生；运用AR、MR、VR和BIM等技术，开展工地开放日等活动，给用户或者政府管理者提供可视化漫游和沉浸式观看等服务，实现工程项目在建实景和建成效果展示；运用1项及以上得0.5分。

c.环境文明：采用5G塔吊技术、智能洗车槽应用技术、环境监控系统、智能降排水系统、智能路灯系统等技术，提高工地文明施工水平和整体形象。应用上述三项及以上技术，得0.5分。

d.建筑碳排放：项目全生命周期实现建筑碳排放强度较《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015要求降低10%及以上，得0.5分；降低15%及以上，得1分。

4.3建筑质量：

a.质量评价：采用智能建造技术，质量评价实际得分85分及以上，得4分；90分及以上，得0.5分；95分及以上，得1分。

b.用户满意度：采用智能建造技术，用户满意度评价达到用户满意级，得1分。（质量评价参照《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375执行。）

4.4科技创新：

a.科技获奖：智能建造技术获国家级及省（部）级科技成果二等奖及以上或同等的行业协会科学技术进步奖二等奖及以上，每项得1分，获得三等奖，每项得0.5分，同一成果获得不同级别奖项按最高级别得分，不重复累加；获得省部级工法1项及以上得0.5；此项满分为1分。

b.科技示范：对项目实施中出现的智能建造先进经验和经典案例，及时召开省级及以上智能建造现场观摩会，促进相关技术或经验的推广应用，得1分。

c.应用前景：采用的相关技术入围省级及以上智能建造推广目录，每入围1项得0.5分，满分为1分。